Retrospectiva 1:

Retrospectiva

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Primer ciclo: Implementación de Cup (taza) con su forma de "U" (base + brazos)

Implementación de Lid (tapa) como rectángulo

Definición de atributos básicos: número, color, altura

Establecimos la estructura fundamental del proyecto antes de agregar funcionalidades complejas

Segundo ciclo: Creación de la clase Tower con ArrayList para almacenar elementos

Métodos pushCup(int i) y pushLid(int i) para agregar elementos

Métodos popCup() y popLid() para eliminar el último elemento

Métodos removeCup(int i) y removeLid(int i) para eliminar elementos específicos

Implementación de height() para calcular altura total

Sistema de ok() y mensajes de error con JOptionPane.

Tercer ciclo: implementación de la parte visual

Implementación de métodos para  en Cup y Lid para dibujarse

Sistema para representar alturas

Creación de drawMarks() para las marcas de centímetros

Métodos makeVisible() y makeInvisible() para controlar la visibilidad

Cuarto ciclo: Ajustar la visualización y resultados, verificando con ejemplos de entrada/salida.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

El proyecto está casi finalizado porque completamos todos los mini-ciclos y los resultados coinciden con los ejemplos oficiales .

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

El tiempo total invertido fue de 10 horas Kevin Angel y 10 horas Santiago Garcia.

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue lograr que los resultados de profits fueran correctos en todas las pruebas, mostrando que el diseño de clases y la integración fueron acertados.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

Lograr que las tazas y tapas se dibujaran correctamente con las clases de shapes. Lo cual solucionamos guardamos las coordenadas base de cada elemento y calculamos su posición multiplicando la altura en cm por un factor de escala.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Trabajamos bien organizándonos en distintas tareas pero siempre comunicandonos y haciendo todo juntos.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue la programación incremental con pruebas continuas porque permitió detectar y corregir errores rápidamente.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Usamos Objects First with Java, la documentación oficial de Java y el proyecto shapes de BlueJ.